

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

от 13 октября 2020 г. № 934-п

Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021–2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Городищенского муниципального района от 20.08.2009 г. № 2447 «Об утверждении положения о муниципальных программах», решением коллегии администрации Городищенского муниципального района от 25.09.2020 № 1/1 «Об утверждении проекта муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021–2025 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021–2025 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Городищенского муниципального района
Кащенко В.В.

Глава Городищенского

муниципального района А.В. Кагитин

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Городищенского муниципального

 района от 13 октября 2020 г. № 934-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 – 2025 ГОДЫ**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы |
| 2. Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации Городищенского муниципального района 19.03.2020 № 141-р |
| 3. Администратор муниципальной программы  | Заместитель главы Городищенского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. Разработчик муниципальной программы  | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Городищенского муниципального района |
| 5. Исполнители муниципальной программы | Отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района, МБУ ДО «Ерзовская школа искусств», МАУ ДОЛ им. Гули Королевой, МУП «ЖКХ Городищенского района» |
| 6. Цели и задачи муниципальной программы  | Целью Программы является: - повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального комплекса, бюджетной сферы.Задачей Программы является: - уменьшение потребления тепловой энергии организациями коммунального комплекса, бюджетными учреждениями. |
| 7. Важнейшие целевые показатели муниципальной программы  | Важнейшим целевым показателем и индикатором муниципальной программы является сокращение расхода тепловой энергии за 2021 – 2025 годы на 1,5 %, в том числе:2021 год – 0,3 %;2022 год – 0,3 %;2023 год – 0,3 %;2024 год – 0,3 %;2025 год – 0,3 %. |
| 8. Программные мероприятия  | Выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности:- в бюджетной сфере;- в коммунальной инфраструктуре. |
| 9. Срок и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 5 лет.Выполнение Программы осуществляется в 5 этапов:- первый этап – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;- второй этап – с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;- третий этап – с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;- четвертый этап – с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;- пятый этап – с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
| 10. Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют. |
| 11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы предположительно составит (в ценах 2020 года) – 2357,58 тыс.руб., в том числе:- бюджет района – 1322,70 тыс.руб.,- внебюджетные средства – 1034,88 тыс.руб.Объемы финансирования по годам:- 2021 год – 1529,67тыс.руб., в том числе:- бюджет района – 1322,70 тыс.руб.,- внебюджетные средства – 206,97 тыс.руб.,- 2022 год – 206,97 тыс.руб., в том числе:- внебюджетные средства – 206,97 тыс.руб.,- 2023 год – 206,98 тыс.руб., в том числе:- внебюджетные средства – 206,98 тыс.руб.,- 2024 год – 206,98 тыс.руб., в том числе:- внебюджетные средства – 206,98 тыс.руб.,- 2025 год – 206,98 тыс.руб., в том числе:- внебюджетные средства – 206,98 тыс.руб. |

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

* 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2025 годы

1. Городищенский район расположен на 2 км севернее г. Волгограда, граничит с Калачевским, Дубовским, Иловлинским, Светлоярским районами Волгоградской области. Общая площадь района 2297,53 кв.км. Число проживающих жителей на 01.01.2020 г. составляет 61,9 тыс.чел.

Жилищно – коммунальное хозяйство Городищенского муниципального района представлено тремя предприятиями муниципальной формы собственности.

*Многоквартирный жилой фонд* – 358 многоквартирных жилых домов, общая площадь которых составляет 570,9 тыс. м2.

*Тепловое хозяйство* - на территории района расположено 35 центральных и автономных котельных, от 12 котельных отапливается жилищный фонд, количество центральных тепловых пунктов (ЦТП) - 4 ед., протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 111,444 км.

*Водозаборы* - составляют 23 ед., насосные станции водопровода – 7 ед., очистные сооружения водопровода - 1 ед., водопроводные сети - 327,66 км. *Канализационные насосные станции* - 22 ед., очистные сооружения канализации - 2 шт., протяженность канализационных сетей - 135,80 км.

В связи с изношенностью основных фондов (по состоянию
на 01.01.2020 г. процент износа основных фондов составляет 49 %, в том числе процент износа сетей – 47 %) в сфере жилищно-коммунального хозяйства наблюдаются потери тепловой энергии, воды, что приводит к нерациональному расходу потребляемых на их выработку энергоресурсов – газа, электроэнергии.

Выработка тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения за 2019 год составила 136,0 тыс. Гкал в год, реализация составила 126,5 тыс. Гкал в год, в том числе населению – 105,9 тыс. Гкал в год. Потери в теплосетях за 2019 год составили 9,7 тыс. Гкал в год, или 7 %.

Отпуск воды в сеть за 2019 год составил – 3632,5 тыс. м3 в год, реализовано воды – 2046,9 тыс.м3, в том числе населению - 1808,0 тыс.м3 в год. Потери в сетях водоснабжения за 2019 год составили 1420,6 тыс. м3 в год, или
39 %.

Из года в год растут неплатежи населения. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2018 году составил 90,6 %, в 2019 году - 93,1 %, в 1 полугодии 2020 года – 89,2 %.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов являются:

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

1.2. Основная цель и задача муниципальной Программы

Целью данной муниципальной программы является повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального комплекса, бюджетной сферы.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующей задачи: уменьшение потребления тепловой энергии организациями коммунального комплекса, бюджетными учреждениями.

* 1. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации настоящей Программы составляет пять лет: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года, в том числе:

- первый этап – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

- второй этап – с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

- третий этап – с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

- четвертый этап – с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

- пятый этап – с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

* 1. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом

Учитывая сложность проблемы и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального комплекса, в зданиях бюджетной сферы, представляется наиболее эффективно решать в рамках муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы.

Необходимость решения задач Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода, так как:

- не могут быть решены в пределах одного года и требуют бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на благополучие граждан.

* 1. Целевые показатели Программы

Важнейшим целевым показателем и индикатором муниципальной программы является сокращение расхода тепловой энергии за 2021 – 2025 годы на 1,5 %, в том числе:

2021 год – 0,3 %;

2022 год – 0,3 %;

2023 год – 0,3 %;

2024 год – 0,3 %;

2025 год – 0,3 %.

Целевой показатель рассчитывается по следующей формуле:

Ц.П.=Птепл.энер.отчет.год/ Птепл.энер.предыдущ.год х 100% - 100%, где

Ц.П. – целевой показатель муниципальной программы;

Птепл.энер.отчет.год – показания учреждения (предприятия) за потребленную тепловую энергию за отчетный год;

Птепл.энер.предудущ.год – показания учреждения (предприятия) за потребленную тепловую энергию за предыдущий год.

Раздел 2. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы.

2.1. Основные мероприятия Программы

Комплекс программных мероприятий формируется по следующему направлению Программы: повышение энергетической эффективности и энергосбережения. Деятельность по данному направлению предусматривает, исполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения, отраженных в энергетических паспортах бюджетных учреждений, а также мероприятий, выполняемых на объектах коммунального комплекса и ведущих к энергосбережению.

Перечень мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

2.2. Финансово - экономическое обоснование мероприятий Программы

|  |
| --- |
| 2021 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма расходов |
| 1 | Приобретение биметаллического радиатора  | Приобретение:- 3 секции: 1 секция стоимостью 10899,33 руб.3 шт. х 10899,33 = 32697,99 руб. |
| 2 | Замена окон (40 шт.) и дверей (2 шт.)  | Замена окон (40 шт.) и дверей (2 шт.) общей стоимостью работ 1290000,0 руб. |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей  | - 800 п.м.: 1 п.м. стоимостью 258,72 руб.800 п.м. х 258,72 = 206976,00 руб. |
| 2022 год  |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей  | - 800 п.м.: 1 п.м. стоимостью 258,72 руб.800 п.м. х 258,72 = 206976,00 руб. |
| 2023 год |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей  | - 800 п.м.: 1 п.м. стоимостью 258,72 руб.800 п.м. х 258,72 = 206976,00 руб. |
| 2024 год |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей  | - 800 п.м.: 1 п.м. стоимостью 258,72 руб.800 п.м. х 258,72 = 206976,00 руб. |
| 2025 год |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей  | - 800 п.м.: 1 п.м. стоимостью 258,72 руб.800 п.м. х 258,72 = 206976,00 руб. |

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 -2025 годы.

3.1. Управление Программой

Управление Программой, контроль и мониторинг за ходом ее реализации осуществляет заместитель главы Городищенского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, являющийся администратором муниципальной программы.

В реализации Программы участвуют: отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района, МБУ ДО «Ерзовская школа искусств», МАУ ДОЛ им. Гули Королевой, МУП «ЖКХ Городищенского района».

3.2. Механизм реализации

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение цели и задачи Программы.

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании бюджета Городищенского муниципального района, в течение текущего финансового года.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области. Система управления реализацией Программы предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов.

Исполнители муниципальной программы:

- обеспечивают своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы;

- ежеквартально, до 05 числа, следующего за отчетным кварталом, направляют в отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства администрации Городищенского муниципального района отчет о ходе реализации муниципальной программы за предшествующий квартал (нарастающим итогом).

Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Городищенского муниципального района организует сбор сведений от исполнителей Программы с целью составления и предоставления отчетности по реализации утвержденной Программы в отдел экономики администрации Городищенского муниципального района.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы предположительно составит (в ценах 2020 года) – 2357,58 тыс.руб., в том числе:

- бюджет района – 1322,70 тыс.руб.;

- внебюджетные средства –1034,88 тыс.руб.

Объемы финансирования по годам:

- 2021 год – 1529,67 тыс.руб., в том числе:

- бюджет района – 1322,70 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 206,97 тыс.руб.;

- 2022 год – 206,97 тыс.руб., в том числе:

- внебюджетные средства – 206,97 тыс.руб.;

- 2023 год – 206,98 тыс.руб., в том числе:

- внебюджетные средства – 206,98 тыс.руб.;

- 2024 год – 206,98 тыс.руб., в том числе:

- внебюджетные средства – 206,98 тыс.руб.

- 2025 год – 206,98 тыс.руб., в том числе:

- внебюджетные средства – 206,98 тыс.руб.

3.3. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- сокращение расходов на энергоресурсы организаций коммунального комплекса, бюджетных учреждений (тепловая энергия);

- исполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения, отраженных в энергетических паспортах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниицпальной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2025 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |
| мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2025 годы  |
|   |
| № п/п | Наименование мероприятий  | Срок реализации | Объемы финансирования, (тыс.руб.) | Исполнитель | Примечание |
|  всего | в том числе по годам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
|   | **Раздел 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Приобретение биметаллического радиатора. | 2021 год | **32,70** |   |   | 32,70 |   |   | МБУ ДО "Ерзовская школа искусств" |   |
|   |  | 2022 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 2023 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 2024 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 2025 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по мероприятию**  | **2021 год - 2025 год** | **32,70** | **0,00** | **0,00** | **32,70** | **0,00** | **0,00** |   |
| 2 | Замена окон (40 шт.) и дверей (2 шт.). | 2021 год | **1290,00** |   |   | 1290,00 |   |   | МАУ ДОЛ им. Гули Королевой |   |
|   |  | 2022 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 2023 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 2024 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 2025 год | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по мероприятию**  | **2021 год - 2025 год** | **1290,00** | **0,00** | **0,00** | **1290,00** | **0,00** | **0,00** |   |
|   | **Итого по разделу 1** | **2021 год** | **1322,70** | **0,00** | **0,00** | **1322,70** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|   |  | **2022 год** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|   |  | **2023 год** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|   |  | **2024 год** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|   |  | **2025 год** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|   |  | **2021 год - 2025 год** | **1322,70** | **0,00** | **0,00** | **1322,70** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|   | **Раздел 2. Повышение энергоэффективности в коммунальной сфере.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей (ежегодно по 800 п.м.) | 2021 год | **206,97** |   |   |   |   | 206,97 | МУП "ЖКХ Городищенского района" |   |
|   |  | 2022 год | **206,97** |   |   |   |   | 206,97 |   |
|   |  | 2023 год | **206,98** |   |   |   |   | 206,98 |   |
|   |  | 2024 год | **206,98** |   |   |   |   | 206,98 |   |
|   |  | 2025 год | **206,98** |   |   |   |   | 206,98 |   |
|   | **Итого по мероприятию**  | **2021 год - 2025 год** | **1034,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1034,88** |   |
|   | **Итого по разделу 2** | **2021 год** | **206,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,97** |  |  |
|   |  | **2022 год** | **206,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,97** |  |  |
|   |  | **2023 год** | **206,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,98** |  |  |
|   |  | **2024 год** | **206,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,98** |  |  |
|   |  | **2025 год** | **206,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,98** |  |  |
|   |  | **2021 год - 2025 год** | **1034,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1034,88** |  |  |
|   | **Всего по программе** | **2021 год** | **1529,67** | **0,00** | **0,00** | **1322,70** | **0,00** | **206,97** |  |  |
|   |  | **2022 год** | **206,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,97** |  |  |
|   |  | **2023 год** | **206,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,98** |  |  |
|   |  | **2024 год** | **206,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,98** |  |  |
|   |  | **2025 год** | **206,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,98** |  |  |
|   |  | **2021 год - 2025 год** | **2357,58** | **0,00** | **0,00** | **1322,70** | **0,00** | **1034,88** |  |  |