ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Плана реализации

Схемы территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со статьёй 22 Градостроительного кодекса Российской  Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  прилагаемый  План  реализации  Схемы территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области, утверждённой решением Городищенской районной думы Волгоградской области от 16.12.2009 №71 «Об утверждении Схемы территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Н.Н. Жукову

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации

Городищенского муниципального района                                    А.В. Паскаль

| УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Городищенского муниципального района от 27.02.2010 № 306 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Схемы территориального планирования Городищенского муниципального района |
| --- |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Срок подготовки документации (проектов планировки территорий, проектной документации) | Плановый срок строительства, реконструкции | Ответственные исполнители | Финансово-экономическое обоснование |
|  |  |  |  |  |  | Стоимо- сть стро- итель- ства, тыс. руб. | Источник финансирования |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Реконструкция системы водоснабжения р.п. Новый Рогачик (6 км) | имеется | 2010-2012 | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области | 36688,5 | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 32687,72 | Бюджет Волгоградской области |
|  |  |  |  |  |  | 4086,0 | бюджет Новорогачинского городского поселения |
|  | 2 | Газоснабжение с. Орловка | 2010 | 2010-2012 | Орловское сельское поселение | 2550 | Бюджет Орловского сельского поселения |
|  | 3 | Водоснабжение п. Кузьмичи | имеется | 2010-2012 | Кузьмическое сельское поселение | 815,387 | Бюджет Городищенского муниципального района |
|  | 4 | Газоснабжение х. Сакарка | 2010 | 2010-2012 | Паньшинское сельское поселение | 2500 | Бюджет Паньшинского сельского поселения |
|  | 5 | Газоснабжение п. Самофаловка | 2010 | 2010-2012 | Самофаловское сельское поселение | 627,61 | Бюджет Самофаловское сельское поселение |